**جناب آقای محمدی**

**مدیر محترم امور مالی**

**شرکت دادورزی سداد**

با سلام و احترام؛

در خصوص قرارداد شماره 18/ق-91 مورخ 8/11/1391 به استحضار میرساند، فرآیند تحلیل و پیاده سازی پروژه سایت آرزو بانک ملی ایران از تاریخ 1 دی ماه 1391 آغاز گردیده و نسخه اولیه آن در تاریخ 15 بهمن ماه 1391 به اداره محترم روابط عمومی تحویل گردیده است. همچنین بر اساس زمانبندی صورت گرفته، رفع اشکالات موجود و تکمیل موارد درخواستی آن اداره محترم، تا 15 اسفند ماه 1391 به پایان خواهد رسید.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت 40% از مبلغ قرارداد این پروژه بابت پیش­پرداخت( به مبلغ 48،000،000 ریال) و 35% از مبلغ فاز پیاده سازی( به مبلغ 42،000،000) و بر اساس تایید کارشناسان محترم اداره روابط عمومی و شرکت داده ورزی سداد، اقدامات لازم صورت پذیرد.

لازم به یادآوری است، یک فقره چک به شماره 602368/8615-12 متعلق به بانک ملی شعبه آرمیتا و به مبلغ 120،000،000 ریال بابت تضمین قرارداد مذکور، در زمان دریافت چک پیش پرداخت به آن واحد تحویل و رسید آن تحویل خواهد شد.

**با تشکر**

**جواد مرسلی**

رونوشت :

- سرکار خانم یعقوبزاده، کارشناس محترم اداره روابط عمومی، جهت ارسال تاییدیه پرداخت

- جناب آقای جعفرزاده، کارشناس شرکت داده­ورزی سداد، جهت ارسال تاییدیه پرداخت